## Slide 1
WEEK #3
SPRINT #1
PL6
TST

## Slide 2: about us.

## Slide 3: tst.
Carlos Sobral
Ana Teresa
João Tomás
Isabel Carvalho
David Ferrugento
Miguel Diogo

## Slide 4: tasks.
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3
TASK | Leitura relativa às funções da unidade de testes | Criação do documento relativo às funções da nossa unidade | Distribuição de tarefas-chave da unidade
OWNER | Unidade / Grupo de Testes | Unidade / Grupo de Testes | Unidade / Grupo de Testes
GOAL EFFORT | 45 minutos (p/pessoa) | 1h 30min | 30 minutos
EFFECTIVE EFFORT | 45 minutos (p/pessoa) | 1h | 15 minutos
STATUS | COMPLETED | COMPLETED | COMPLETED

## Slide 5: Gantt Diagram.

## Slide 6: planned tasks.
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4
TASK | Início da fase de testes ao registo | Início da fase de testes ao Feed | Início da fase de testes ao Perfil | Marcação de reunião de grupo
OWNER | Ana Teresa, João | Carlos, Miguel | David , Isabel | Unidade / Grupo de testes
GOAL EFFORT | 4-6 horas | 4-6 horas | 4-6 horas | 20 minutos
STATUS | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD

## Slide 7: Gantt Diagram.