## Slide 1
WEEK #3
SPRINT #2
PL6
TST

## Slide 2: about us.

## Slide 3: tst.
Carlos Sobral
Ana Teresa
João Tomás
Isabel Carvalho
David Ferrugento
Miguel Diogo
Membros da unidade (Esta semana)

## Slide 4: TST - Objetivos
Verificar se o que foi implementado cumpre os requisitos do cliente.
Integrar o GitHub com o SonarQube e o Jenkins
Atualizar o manual de testes

## Slide 5: TST | Tarefas da semana
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4
TASK | Integrar o GitHub com o SonarQube | Modificação do Manual de Testes | Integrar o GitHub com o Jenkins | Reunião de Equipa
OWNER | Ana Teresa | Isabel Carvalho-David Ferrugento | Miguel Diogo | Unidade de Testes
GOAL EFFORT | 2h | 2-3h | 2h | 2h
STATUS | Concluída | In Progress | Concluída | Concluida

## Slide 6: Tarefas da próxima semana
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4
TASK | Testes automatizados | Continuação dos testes funcionais | Reunião semanal | Leitura exaustiva sobre Jenkins e Sonarqube.
OWNER | Unidade de Testes | Unidades de Testes | Unidade de Testes | Unidade de Testes
GOAL EFFORT | 3h | 2h | 2h | 3h
STATUS | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | IN PROGRESS

## Slide 7: Diagrama de Gantt

## Slide 8: TST | Issues, observations and questions
Foi-nos comunicado que a lista de requisitos para o sprint 2 ainda não foi realizada.
Gostaríamos de saber em que fase se encontra a implementação .