## Slide 1
WEEK #2
SPRINT #3
PL6
TST

## Slide 2: about us.

## Slide 3: tst.
Carlos Sobral
Ana Teresa
João Tomás
Isabel Carvalho
Miguel Diogo
Membros da unidade (Esta semana)

## Slide 4: TST - Objetivos
Verificar se o que foi implementado cumpre os requisitos do cliente.
Atualizar o manual de testes
Elaboração de uma planificação de testes

## Slide 5: TST | Tarefas da semana
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3
TASK | Elaboração de uma planificação de testes | Modificação do Manual de Testes | Reunião de Equipa
OWNER | Carlos Sobral, Miguel Diogo | João Tomas, Ana Teresa | Unidade de Testes
GOAL EFFORT | 2-3h | 2-3h | 2h
STATUS | In Progress | In Progress | Concluída

## Slide 6: Tarefas da próxima semana
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4
TASK | Testes automatizados | Continuação dos testes funcionais | Reunião semanal | Continuação da planificação dos testes
OWNER | Unidade de Testes | Unidades de Testes | Unidade de Testes | Carlos Sobral, Miguel Diogo
GOAL EFFORT | 3h | 2h | 2h | 3h
STATUS | ON HOLD | ON HOLD | ON HOLD | IN PROGRESS

## Slide 7: Diagrama de Gantt