## Slide 1
WEEK #2
SPRINT #4
PL6
TST

## Slide 2: about us.

## Slide 3: tst.
Carlos Sobral
Ana Teresa
João Tomás
Miguel Diogo
Membros da unidade (Esta semana)
Isabel Carvalho

## Slide 4: TST - Objetivos
Verificar se o que foi implementado pela equipa atribuída cumpre os requisitos do cliente.
Terminar o manual de testes
Finalizar a elaboração de uma planificação de testes
Realizar o documento com os testes de aceitação

## Slide 5: TST | Tarefas da semana
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4 | TASK #5 | 
TASK | Término da planificação de testes | Planificação Semanal | Reunião de Equipa | Realização dos testes de aceitação | Realização dos testes automatizados | Diagrama de gantt
OWNER | Carlos Sobral, Miguel Diogo | Ana Teresa | Unidade de Testes | Carlos Sobral | João Tomás | Isabel Carvalho
GOAL EFFORT | 2h | 1h | 2h | 2h | 1h | 1h
STATUS | Por Concluir | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida

## Slide 6: Diagrama de Gantt

## Slide 7: TST | Tarefas da próxima semana
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4 | TASK #5 | 
TASK | Término da planificação de testes | Elaboração do Manual de testes | Reunião de Equipa | Término dos testes de aceitação | Realização dos testes automatizados | Diagrama de gantt
OWNER | Carlos Sobral, Miguel Diogo | Ana Teresa | Unidade de Testes | Carlos Sobral | João Tomás | Isabel Carvalho
GOAL EFFORT | 2h | 1h | 2h | 2h | 1h | 1h
STATUS | Por Concluir | Por Iniciar | Por Iniciar | Por Concluir | Por Inciar | Por inciar